АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. N 1638-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИХ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПОДЪЕЗДНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ

ДОРОГАМИ, ПРОЕЗДАМИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае", постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 394-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы", постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы", решением Думы Артемовского городского округа от 17.11.2016 N 737 "О бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов", постановлением администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе", распоряжения администрации Артемовского городского округа N 642-ра от 21.09.2017 "О разработке муниципальной программы "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018 - 2022 годы", руководствуясь Уставом Артемовского городского округа, администрация Артемовского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P33) "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Выбор" и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Артемовского городского округа Руденко А.В.

Глава Артемовского городского округа

А.В.АВДЕЕВ

Приложение

утверждена

постановлением

администрации

Артемовского

городского округа

от 29.12.2017 N 1638-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИХ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПОДЪЕЗДНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ

ДОРОГАМИ, ПРОЕЗДАМИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов" |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Распоряжение администрации Артемовского городского округа от 21.09.2017 N 642-ра "О разработке муниципальной программы "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018 - 2022 годы" |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";Закон Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае";постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 919-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края";постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края";Устав Артемовского городского округа Приморского края;постановление администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 N 1890-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе" |
| Заказчик Программы | Администрация Артемовского городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства |
| Исполнители Программы | управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа;управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа МКУ "Управление строительства и капитального ремонта г. Артема" |
| Цели Программы | Создание условий для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| Задачи Программы | обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей;обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), подъездными автомобильными дорогами, проездами;содействие в улучшении жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2022 гг. (первый этап);2023 - 2025 гг. (второй этап) |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы (в текущих ценах каждого года) | объем финансового обеспечения Программы составляет 299762,02449 тыс. рублей;2018 г. - 4051,80563 тыс. рублей - местный бюджет;2019 г. - 2312,67550 тыс. рублей - местный бюджет;2020 г. - 2529,09 тыс. рублей - местный бюджет;2021 г. - 35327,59494 тыс. рублей - местный бюджет;2022 г. - 32029,11265 тыс. рублей - местный бюджет;2023 г. - 221559,74577 тыс. рублей, из которых:34229,96203 тыс. рублей - местный бюджет;187329,78374 тыс. рублей - краевой бюджет;2024 г. - 976,000 тыс. рублей - местный бюджет;2025 г. - 976,000 тыс. рублей - местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | доля планируемых к строительству линейных объектов, обеспеченных земельными участками, от общего числа планируемых к строительству линейных объектов - 14%;доля построенных линейных объектов от общего числа планируемых к строительству линейных объектов - 100%;доля граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками под строительство индивидуальных жилых домов, от общего количества граждан, включенных в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков на территории Артемовского городского округа, - 80%;доля субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, от планируемого числа субсидий - 100%;доля граждан, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, от количества граждан, включенных в реестр и выразивших согласие на получение единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, - 10% |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются заказчиком Программы.Заказчик Программы - администрация Артемовского городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа:1) в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы;2) в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы;3) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы;4) осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством |
| Налоговые расходы (с разбивкой по годам, с учетом срока действия Программы) | Налоговые расходы отсутствуют |

1. Общая характеристика и анализ

социально-экономической ситуации

Решение жилищной проблемы граждан, имеющих трех и более детей, в настоящее время является одним из главных направлений социально-экономического развития муниципального образования Артемовский городской округ.

Процессу развития индивидуального жилищного строительства для указанной категории граждан препятствует главная проблема - отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, подъездные автомобильные дороги, проезды к земельным участкам) на земельных участках, предоставленных и предоставляемых под индивидуальную жилую застройку.

Пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой требует программно-целевого подхода и аккумулирования бюджетных средств, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Артемовского городского округа.

Для реализации программы ежегодно необходимо образовывать 130 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. Ориентировочно такое количество заявлений от граждан поступает ежегодно. На 15.11.2022 данной категории граждан предоставлено 1326 участков. Для полного обеспечения граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками на ноябрь 2022 года необходимо предоставить еще 334 земельных участка.

В настоящее время из 1326 предоставленных земельных участков необходимо обеспечить: электроснабжением - 993 земельных участка; водоснабжением и водоотведением - 1325 земельных участков; транспортной инфраструктурой - 942 земельных участка.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

создание условий для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

Задачи Программы:

обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей;

обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), подъездными автомобильными дорогами, проездами;

содействие в улучшении жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий, на которые необходимо выделение денежных средств, представлен в [приложении 1](#P191) и [приложении 5](#P2536) к Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в два этапа:

с 2018 по 2022 гг. (первый этап);

с 2023 по 2025 гг. (второй этап).

5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

Объем финансового обеспечения Программы составляет 299762,02449 тыс. рублей.

2018 г. - 4051,80563 тыс. рублей - местный бюджет;

2019 г. - 2312,67550 тыс. рублей - местный бюджет;

2020 г. - 2529,09 тыс. рублей - местный бюджет;

2021 г. - 35327,59494 тыс. рублей - местный бюджет;

2022 г. - 32029,11265 тыс. рублей - местный бюджет;

2023 г. - 221559,74577 тыс. рублей, из которых:

34229,96203 тыс. рублей - местный бюджет;

187329,78374 тыс. рублей - краевой бюджет;

2024 г. - 976,000 тыс. рублей - местный бюджет;

2025 г. - 976,000 тыс. рублей - местный бюджет.

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Артемовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Сведения о взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) Программы с мероприятиями Программы и ожидаемыми результатами их реализации указаны в [приложении 2](#P1336) и [приложении 6](#P2921) к Программе.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в [приложении 3](#P2372) и [приложении 7](#P3166) к Программе.

На 15.11.2022 образовано 1334 земельных участка, предоставленных и планируемых для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Всего включено в реестр 1668 граждан, имеющих трех и более детей. Обеспечено земельными участками 1326 многодетных семей. Обеспеченность земельными участками в 2018 году составила 86%. В 2019 - 2024 годах этот показатель будет предположительно составлять 80% (рассчитан как средний) и зависеть от количества образованных земельных участков.

На 01.11.2022 образованы и поставлены на государственный кадастровый учет 16 земельных участков под строительство линейных объектов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского; Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Чернышева; Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная; Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский; Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар; Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе улиц им. Павла Познякова, им. Евдокии Мартыненко и им. Бориса Жогло; Приморский край, г. Артем, в районе микрорайона "Лесной"; Приморский край, г. Артем, с. Олений, в районе ул. Зоологической; Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Олейника; Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Зорге-2; Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова; Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова (мкр "Южный"); Приморский край, г. Артем, в районе микрорайона "Лесной-2"; Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской; Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной; Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского.

С целью обеспечения земельных участков, предоставленных и планируемых к предоставлению многодетным семьям, инженерной и транспортной инфраструктурой в 2021 году разработана проектная документация на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная (75 участков) и строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский (37 участков). Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и определена окончательная стоимость первого и второго этапа строительства объектов.

В 2022 году заключены муниципальные контракты на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, расположенным по адресам: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова (мкр "Южный, 306 участков); Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова (77 участков) и на корректировку проектной документации на строительство автомобильных дорог и проездов к земельным участкам по адресу: г. Артем, в районе, ул. Стрельникова (237 уч.); г. Артем, с. Кневичи, пер. Грушевый (141 уч.); г. Артем, с. Ясное, ул. Чернышева (15 уч.); г. Артем, ул. Чернышевского (42 уч.), разработанной в 2015 году.

Выполненная и откорректированная проектная документация позволит начать строительство автомобильных дорог и проездов к 930 земельным участкам.

В 2021 году администрацией Артемовского городского округа выполнены мероприятия по технологическому присоединению 178 земельных участков к электрическим сетям. Всего на 15.11.2022 обеспечено электроснабжением 333 земельных участка, водоснабжением и водоотведением - 1 земельный участок.

7. Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее выполнения

Исполнителями Программы являются органы администрации Артемовского городского округа. Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Артемовского городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа:

1) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

2) осуществляет государственную регистрацию Программы и внесенных в нее изменений в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

3) организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

4) при необходимости осуществляет внесение изменений в Программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

6) в срок до 25 октября представляет в управление экономики администрации Артемовского городского округа информацию о реализации Программы в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

7) в срок до 25 января представляет в управление экономики администрации Артемовского городского информацию о реализации Программы и о результатах оценки эффективности Программы в порядке и по формам, установленным администрацией Артемовского городского округа;

8) ежегодно проводит оценку эффективности Программы в отношении муниципальной программы в соответствии с разделом 6 Программы;

9) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе Артемовского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, который включает в себя:

информацию о ходе реализации Программы;

сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием причин отклонений (при наличии) фактически достигнутых значений от плановых;

сведения о планируемых расходах (объемах) на финансовое обеспечение реализации Программы, в т.ч. по источникам финансового обеспечения, и сведения о фактически произведенных расходах на финансовое обеспечение реализации Программы, в т.ч. по источникам финансового обеспечения, с указанием причин отклонений (при наличии);

результаты оценки эффективности реализации Программы (в отношении муниципальной программы);

при необходимости предложения об изменении системы управления Программой и контроля за ее реализацией, сокращении (увеличении) финансового обеспечения и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом.

Управление бухгалтерского учета и выплат администрации Артемовского городского округа осуществляет контроль за надлежащим оформлением платежных документов и своевременным перечислением денежных средств.

8. Налоговые льготы

Налоговых льгот (налоговых расходов), соответствующих целям и показателям Программы, не предусмотрено.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Предоставление

земельных участков и

обеспечение их инженерной

инфраструктурой, подъездными

автомобильными дорогами,

проездами гражданам,

имеющим трех и более

детей, под строительство

индивидуальных жилых домов"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплексного процессного мероприятия, наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Получатели средств |
| всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения | в том числе по годам |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача: Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), подъездными автомобильными дорогами, проездами |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: образование земельных участков под строительство линейных объектов | х | х | 6312,66613 | 3541,80563 | 1073,5605 | 712,35 | 286,55 | 698,400 | МБ | х |
| 1.1.1 | Подготовка документации по планировке территории земельных участков под строительство линейных объектов, в том числе: | УАиГ | 2018 - 2022 гг. | 5855,05563 | 3341,80563 | 993,600 | 609,050 | 248,800 | 661,800 | МБ | администрация |
| 1.1.1.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского | 2018 г. | 604,397 | 604,397 |  |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Чернышева | 2018 г. | 226,336 | 226,336 |  |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | 2018 г. | 868,669 | 868,669 |  |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | 2018 г. | 400,449 | 400,449 |  |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.5 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Олейника | 2018 г. | 174,507 | 174,507 |  |  |  |  | МБ |  |
| 1.1.1.6 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова | 2018 г. | 529,000 | 529,000 |  |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.7 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Ново-Московская |  | 2018 г. | 312,112 | 312,112 |  |  |  |  | МБ |  |
| 1.1.1.8 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Зорге - 2 | 2018 - 2020 гг. | 586,33563 | 226,33563 |  | 360,00 |  |  | МБ |
| 1.1.1.9 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар | 2019 г. | 276,0 |  | 276,0 |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.10 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе улиц им. Павла Познякова, им. Евдокии Мартыненко, им. Бориса Жогло | 2019 г. | 321,6 |  | 321,6 |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.11 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков | 2019 г. | 396,0 |  | 396,0 |  |  |  | МБ |
| 1.1.1.12 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | 2020 г. | 146,500 |  |  | 146,500 |  |  | МБ |
| 1.1.1.13 | Приморский край, г. Артем, с. Олений, в районе ул. Зоологической | 2020 г. | 102,550 |  |  | 102,550 |  |  | МБ |
| 1.1.1.14 | Приморский край, г. Артем, в районе микрорайона "Лесной - 2" |  | 2021 г. | 114,00 |  |  |  | 114,00 |  | МБ |  |
| 1.1.1.15 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | 2021 г. | 134,800 |  |  |  | 134,800 |  | МБ |
| 1.1.1.16 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | 2022 г. | 177,800 |  |  |  |  | 177,800 | МБ |
| 1.1.1.17 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | 2022 г. | 143,250 |  |  |  |  | 143,250 | МБ |
| 1.1.1.18 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | 2022 г. | 340,750 |  |  |  |  | 340,750 | МБ |
| 1.1.2 | Подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов, в том числе: | УАиГ | 2018 - 2022 гг. | 457,6105 | 200,00 | 79,9605 | 103,300 | 37,750 | 36,600 | МБ |  |
| 1.1.2.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского | 2018 - 2019 гг. | 54,506 | 50,00 | 4,506 |  |  |  | МБ |
| 1.1.2.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Чернышева | 2018 - 2019 гг. | 54,007 | 50,00 | 4,007 |  |  |  | МБ |
| 1.1.2.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | 2018 - 2019 гг. | 54,2415 | 50,00 | 4,2415 |  |  |  | МБ |
| 1.1.2.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | 2018 - 2019 гг. | 54,506 | 50,00 | 4,506 |  |  |  | МБ |
| 1.1.2.5 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар | 2019 г. | 36,8 |  | 36,8 |  |  |  | МБ |
| 1.1.2.8 | Приморский край, г. Артем, с. Олений, в районе ул. Зоологической | 2020 г. | 20,000 |  |  | 20,000 |  |  | МБ |
| 1.1.2.9 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Олейника |  | 2020 г. | 13,800 |  |  | 13,800 |  |  | МБ |  |
| 1.1.2.10 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова | 2020 г. | 14,900 |  |  | 14,900 |  |  | МБ |
| 1.1.2.11 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков | 2020 г. | 24,600 |  |  | 24,600 |  |  | МБ |
| 1.1.2.12 | Приморский край, г. Артем, в районе микрорайона "Лесной - 2" | 2021 г. | 37,750 |  |  |  | 37,750 |  | МБ |
| 1.1.2.13 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | 2022 г. | 12,250 |  |  |  |  | 12,250 | МБ |
| 1.1.2.14 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | 2022 г. | 11,550 |  |  |  |  | 11,550 | МБ |
| 1.1.2.15 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | 2022 г. | 12,800 |  |  |  |  | 12,800 | МБ |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий: Строительство | х | х | 972,000 | х | х | 972,000 | х | х | МБ | МКУ УСКР, администрация |
| 1.2.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова | УАиГ, МКУ УСКР | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ | МКУ УСКР |
| 1.2.1.1 | Подготовка предпроектной документации | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |
| 1.2.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |
| 1.2.2.1 | Подготовка предпроектной документации | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |
| 1.2.3 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |
| 1.2.3.1 | Подготовка предпроектной документации | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |
| 1.2.4 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский |  | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |  |
| 1.2.4.1 | Подготовка предпроектной документации | 2020 г. | 243,000 |  |  | 243,000 |  |  | МБ |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | 65101,72259 | х | х | х | 34173,98494 | 30927,73765 | МБ | МКУ УСКР, администрация |
| 1.3.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова | УАиГ, МКУ УСКР | 2021 - 2022 гг. | 4792,75388 |  |  |  | 30,56868 | 4762,18520 | МБ | МКУ УСКР |
| 1.3.1.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | 2021 г. | 30,56868 |  |  |  | 30,56868 |  | МБ |
| 1.3.1.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | 2022 г. | 3762,18520 |  |  |  |  | 3762,18520 | МБ |
| 1.3.1.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2022 г. | 1000,000 |  |  |  |  | 1000,000 | МБ |
| 1.3.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный") |  | 2021 - 2022 гг. | 6530,07598 |  |  |  | 30,56868 | 6499,50730 | МБ |  |
| 1.3.2.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | 2021 г. | 30,56868 |  |  |  | 30,56868 |  | МБ |
| 1.3.2.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | 2022 г. | 5499,50730 |  |  |  |  | 5499,50730 | МБ |
| 1.3.2.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2022 г. | 1000,000 |  |  |  |  | 1000,000 | МБ |
| 1.3.3 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | 2021 - 2022 гг. | 4600,83618 |  |  |  | 4570,27071 | 30,56547 | МБ |
| 1.3.3.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | 2021 г. | 30,56868 |  |  |  | 30,56868 |  | МБ |
| 1.3.3.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации |  | 2021 г. | 3739,70203 |  |  |  | 3739,70203 |  | МБ |  |
| 1.3.3.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2021 г. | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  | МБ |
| 1.3.3.4 | Подготовка технических условий на переустройство объекта электросетевого хозяйства | 2022 г. | 30,56547 |  |  |  |  | 30,56547 | МБ |
| 1.3.4 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | 2021 - 2022 гг. | 3273,65259 |  |  |  | 3243,08712 | 30,56547 | МБ |
| 1.3.4.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | 2021 г. | 30,56868 |  |  |  | 30,56868 |  | МБ |
| 1.3.4.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | 2021 г. | 2526,32640 |  |  |  | 2526,32640 |  | МБ |
| 1.3.4.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2021 г. | 686,19204 |  |  |  | 686,19204 |  | МБ |
| 1.3.4.4 | Подготовка технических условий на переустройство объекта электросетевого хозяйства |  | 2022 г. | 30,56547 |  |  |  |  | 30,56547 | МБ |  |
| 1.3.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе: | УАиГ | 2021 - 2022 гг. | 37294,11367 |  |  |  | 26299,48975 | 10994,62392 | МБ | администрация |
| 1.3.5.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар | 2021 г. | 16857,43094 |  |  |  | 16857,43094 |  | МБ |
| 1.3.5.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | 2021 г. | 2740,04692 |  |  |  | 2740,04692 |  | МБ |
| 1.3.5.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского | 2021 г. | 6702,01189 |  |  |  | 6702,01189 |  | МБ |
| 1.3.5.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Зорге - 2 | 2022 г. | 10994,62392 |  |  |  |  | 10994,62392 | МБ |
| 1.3.6 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Чернышевского, в районе ул. Стрельникова; с. Кневичи, в районе пер. Грушевого; с. Ясное, в районе ул. Чернышева | УАиГ, МКУ УСКР | 2022 г. | 6971,99245 |  |  |  |  | 6971,99245 | МБ | МКУ УСКР |
| 1.3.6.1 | Корректировка проектной документации "Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов" | 2022 г. | 6571,99245 |  |  |  |  | 6571,99245 | МБ |
| 1.3.6.2 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | 2022 г. | 400,000 |  |  |  |  | 400,000 | МБ | МКУ УСКР |
| 1.3.7 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей | УАиГ | 2022 г. | 1638,29784 |  |  |  |  | 1638,29784 | МБ | администрация |
| 2. Задача: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: Выполнение кадастровых работ, в том числе: | х | х | 2517,585 | 510,00 | 269,65 | 557,00 | 777,96 | 402,975 | МБ | администрация |
| 2.1.1 | Закрепление границ земельных участков на местности: | УАиГ | 2018 - 2022 гг. | 1800,555 | 510,00 |  | 436,00 | 451,580 | 402,975 | МБ |
| 2.1.1.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный") | 2018 г. | 510,00 | 510,00 |  |  |  |  | МБ |
| 2.1.1.2 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | 2020 г. | 216,000 |  |  | 216,000 |  |  | МБ |
| 2.1.1.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | 2020 г. | 220,000 |  |  | 220,000 |  |  | МБ |
| 2.1.1.4 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной - 2" | 2021 г. | 69,500 |  |  |  | 69,500 |  | МБ |
| 2.1.1.5 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Васильковой | 2021 г. | 302,480 |  |  |  | 302,480 |  | МБ |
| 2.1.1.6 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | 2021 г. | 79,600 |  |  |  | 79,600 |  | МБ |
| 2.1.1.7 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | 2022 г. | 69,650 |  |  |  |  | 69,650 | МБ |
| 2.1.1.8 | Приморский край, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной |  | 2022 г. | 54,725 |  |  |  |  | 54,725 | МБ |  |
| 2.1.1.9 | Приморский край, Приморский край, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | 2022 г. | 278,600 |  |  |  |  | 278,600 | МБ |
| 2.1.2 | Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет, в том числе: | УАиГ | 2019 - 2021 гг. | 717,03 |  | 269,65 | 121,00 | 326,380 |  | МБ | администрация |
| 2.1.2.1 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | 2019 г. | 189,650 |  | 189,650 |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | 2019 г. | 80,000 |  | 80,000 |  |  |  | МБ |
| 2.1.2.3 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной - 2" | 2020 г. | 121,000 |  |  | 121,000 |  |  | МБ |
| 2.1.2.4 | Приморский край, Приморский край, с. Ясное, в районе ул. Васильковой | 2021 г. | 76,500 |  |  |  | 76,500 |  | МБ |
| 2.1.2.5 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | 2021 г. | 19,300 |  |  |  | 19,300 |  | МБ |
| 2.1.2.6 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | 2021 г. | 21,960 |  |  |  | 21,960 |  | МБ |
| 2.1.2.7 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | 2021 г. | 172,020 |  |  |  | 172,020 |  | МБ |
| 2.1.2.8 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина |  | 2021 г. | 36,600 |  |  |  | 36,600 |  | МБ |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий: Выполнение инженерных изысканий | х | х | 1346,305 | х | 969,465 | 287,74 | 89,100 | х | МБ | администрация |
| 2.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов в М 1:500, в том числе: | УАиГ | 2019 - 2020 гг. | 1346,305 |  | 969,465 | 287,74 | 89,100 |  | МБ |
| 2.2.1.1 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | 2019 г. | 771,400 |  | 771,400 |  |  |  | МБ |
| 2.2.1.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | 2019 г. | 198,065 |  | 198,065 |  |  |  | МБ |
| 2.2.1.3 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной - 2" | 2020 г. | 169,250 |  |  | 169,250 |  |  | МБ |
| 2.2.1.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Васильковой | 2020 г. | 82,530 |  |  | 82,530 |  |  | МБ |
| 2.2.1.5 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | 2020 г. | 35,960 |  |  | 35,960 |  |  | МБ |
| 2.2.1.6 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | 2021 г. | 9,900 |  |  |  | 9,900 |  | МБ |
| 2.2.1.7 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | 2021 г. | 54,450 |  |  |  | 54,450 |  | МБ |
| 2.2.1.8 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина |  | 2021 г. | 24,750 |  |  |  | 24,750 |  | МБ |  |
|  | Итого по мероприятиям, |  |  | 76250,27872 | 4051,80563 | 2312,6755 | 2529,09 | 35327,59494 | 32029,11265 | МБ |  |
|  | в том числе по источникам |  |  | 76250,27872 | 4051,80563 | 2312,6755 | 2529,09 | 35327,59494 | 32029,11265 | МБ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: |  |
| МБ | - местный бюджет |
| КБ - | - краевой бюджет |
| Администрация | - администрация Артемовского городского округа |
| УАиГ | - управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа |
| МКУ УСКР | - муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и капитального ремонта г. Артема" |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Предоставление

земельных участков и

обеспечение их инженерной

инфраструктурой, подъездными

автомобильными дорогами,

проездами гражданам,

имеющим трех и более

детей, под строительство

индивидуальных жилых домов"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 - 2022 ГОДЫ СВЕДЕНИЯ

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, наименование мероприятия | Наименование показателя | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата реализации мероприятия с целевым показателем (индикатором) Программы (наименование целевого показателя (индикатора) Программы) |
| единица измерения | всего | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача: Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), подъездными автомобильными дорогами, проездами |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: Образование земельных участков под строительство линейных объектов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Подготовка документации по планировке территории, земельных участков под строительство линейных объектов, в том числе: | утвержденная документация по планировке территории | шт. | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | доля планируемых к строительству линейных объектов, обеспеченных земельными участками, от общего числа планируемых к строительству линейных объектов |
| 1.1.1.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Чернышева | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Олейника | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.6 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Ново-Московская |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.8 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Зорге - 2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе улиц им. Павла Познякова, им. Евдокии Мартыненко и им. Бориса Жогло | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Приморский край, г. Артем, в районе микрорайона "Лесной - 2" |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.1.1.15 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.1.16 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.1.17 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.1.18 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.2. | Подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов, в том числе: | земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет | шт. | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | доля планируемых к строительству линейных объектов, обеспеченных земельными участками, от общего числа планируемых к строительству линейных объектов |
| 1.1.2.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Чернышева | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе улиц им. Павла Познякова, им. Евдокии Мартыненко и им. Бориса Жогло |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.7 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Олейника | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Приморский край, г. Артем, в районе микрорайона "Лесной - 2" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.2.13 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.2.14 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.1.2.15 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий: Строительство | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова |  | шт. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | доля построенных линейных объектов от общего числа планируемых к строительству линейных объектов |
| 1.2.1.1 | Подготовка предпроектной документации | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1 | Подготовка предпроектной документации | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1 | Подготовка предпроектной документации | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4.1 | Подготовка предпроектной документации | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Джамбула - Котельникова |  | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | доля построенных линейных объектов от общего числа планируемых к строительству линейных объектов |
| 1.3.1.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | получение отчета государственной экспертизы о проверке сметной стоимости проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.1.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | выполненные технические отчеты о результатах инженерных изысканий и разработанная проектная документация в целях дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.3.1.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.3.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный"), 305 участков |  | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1.3.2.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | получение отчета государственной экспертизы о проверке сметной стоимости проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.2.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | выполненные технические отчеты о результатах инженерных изысканий и разработанная проектная документация | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.3.2.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.3.3 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная |  | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1.3.3.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | получение отчета государственной экспертизы о проверке сметной стоимости проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.3.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | выполненные технические отчеты о результатах инженерных изысканий и разработанная проектная документация в целях дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 1.3.3.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.4 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский |  | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1.3.4.1 | Проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы | получение отчета государственной экспертизы о проверке сметной стоимости проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.3.4.2 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | выполненные технические отчеты о результатах инженерных изысканий и разработанная проектная документация в целях дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1.3.4.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3.4.4 | Подготовка технических условий на переустройство объекта электросетевого хозяйства | получение технических условий на переустройство объекта электросетевого хозяйства | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.3.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе: |  | шт. | 206 | 0 | 0 | 0 | 178 | 28 |
| 1.3.5.1 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе переулков Грушевого, Витебского и улицы им. Аллы Комар | земельные участки, присоединенные к электрическим сетям | шт. | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 1.3.5.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский | шт. | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 1.3.5.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Чернышевского | шт. | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 1.3.5.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Зорге - 2 | шт. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1.3.6 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Чернышевского, в районе ул. Стрельникова; с. Кневичи, в районе пер. Грушевого; с. Ясное, в районе ул. Чернышева |  | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1.3.6.1 | Корректировка проектной документации "Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов" | откорректированная проектная документация, в целях дальнейшего получения положительного заключения повторной государственной экспертизы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3.6.2 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.3.7 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой | шт. | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | доля субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, от планируемого числа субсидий |
| 2. Задача: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: Выполнение кадастровых работ, в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Закрепление границ земельных участков на местности: | земельные участки, границы которых закреплены на местности межевыми знаками | шт. | 639 | 305 | 0 | 172 | 103 | 59 | доля граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками под строительство индивидуальных жилых домов от общего количества граждан, включенных в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков на территории Артемовского городского округа |
| 2.1.1.1 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Котельникова - Джамбула (мкр. "Южный") | шт. | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | шт. | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | шт. | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2.1.1.4 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной - 2" | шт. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Васильковой | шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2.1.1.6 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2.1.1.7 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.1.1.8 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.1.1.9 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского |  | шт. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  |
| 2.1.2. | Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет, в том числе: | земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет | шт. | 469 | 0 | 172 | 158 | 139 | 0 |
| 2.1.2.1 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | шт. | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | шт. | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной - 2" | шт. | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Васильковой | шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2.1.2.5 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2.1.2.6 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2.1.2.7 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского |  | шт. | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |  |
| 2.1.2.8 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2.2 | Комплексных процессных мероприятий: Выполнение инженерных изысканий | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов в М 1:500, в том числе: | выполненный инженерно-топографический план М 1:500 | шт. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |
| 2.2.1.1 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной" | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3 | Приморский край, г. Артем, в районе мкр. "Лесной - 2" | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4 | Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, в районе ул. Васильковой | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2.1.5 | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2.1.6 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе ул. Грибной | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2.2.1.7 | Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, в районе пер. Кубанского | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2.1.8 | Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, в районе ул. Талалихина | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Предоставление

земельных участков и

обеспечение их инженерной

инфраструктурой, подъездными

автомобильными дорогами,

проездами гражданам,

имеющим трех и более

детей, под строительство

индивидуальных жилых домов"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| единица измерения | отчетный 2016 г. | текущий (оценка) 2017 г. | очередной 2018 г. | 1-й год планового периода 2019 г. | 2-й год планового периода 2020 г. | 3-й год планового периода 2021 г. | 4-й год планового периода 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля планируемых к строительству линейных объектов, обеспеченных земельными участками, от общего числа планируемых к строительству линейных объектов | % | 0 | 0 | 100 | 38 | 37 | 25 | 14 | 100 |
| 2 | Доля построенных линейных объектов от общего числа планируемых к строительству линейных объектов | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 14 | 100 |
| 3 | Доля граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками под строительство индивидуальных жилых домов, от общего количества граждан, включенных в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков на территории Артемовского городского округа | % | 77 | 92 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Доля субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, от планируемого числа субсидий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Предоставление земельных

участков и обеспечение их

инженерной инфраструктурой,

подъездными автомобильными

дорогами, проездами гражданам,

имеющим трех и более детей,

под строительство

индивидуальных жилых домов"

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогового расхода | Реквизиты муниципального правового акта, принятого Думой Артемовского городского округа, устанавливающего налоговый расход | Целевая категория налогового расхода (техническая <\*>, социальная <\*\*>, стимулирующая <\*\*\*>) | Цель Программы, которой соответствует налоговый расход | Наименование показателя (индикатора) Программы, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы | Значение показателя (индикатора), в единицах измерения показателя (индикатора) | Объем налоговых расходов, руб. |
| всего | в том числе по годам | всего | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Налоговые расходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - техническая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Артемовского городского округа;

<\*\*> - социальная - целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной поддержки населения;

<\*\*\*> - стимулирующая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Артемовского городского округа.

Приложение 5

к муниципальной программе

"Предоставление земельных

участков и обеспечение их

инженерной инфраструктурой,

подъездными автомобильными

дорогами, проездами гражданам,

имеющим трех и более детей, под

строительство индивидуальных

жилых домов"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Получатели средств |
| всего, в т.ч. по источникам финансового обеспечения | в том числе по годам |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1: Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), подъездными автомобильными дорогами, проездами |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | 208446,82777 | 206494,82777 | 976,000 | 976,000 |  | х |
| 27247,42074 | 25295,42074 | 976,000 | 976,000 | МБ |
| 1449,59529 | 1449,59529 | 0 | 0 | МБ.С |
| 179749,81174 | 179749,81174 | 0 | 0 | КБ |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей | УАиГ | 2023 - 2025 гг. | 2928,000 | 976,000 | 976,000 | 976,000 | МБ | администрация |
| 1.1.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова | УАиГ,МКУ УСКР | 2023 г. | 4668,16197 | 4668,16197 | 0 | 0 | МБ | МКУУСКР |
| 1.1.2.1 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | 2023 г. | 3762,18520 | 3762,18520 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.2.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2023 г. | 905,97677 | 905,97677 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.3 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. "Южный") |  | 2023 г. | 6598,46932 | 6598,46932 | 0 | 0 | МБ |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации |  | 2023 г. | 5499,50730 | 5499,50730 | 0 | 0 | МБ |  |
| 1.1.3.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2023 г. | 1098,96202 | 1098,96202 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.4 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Чернышевского, в районе ул. Стрельникова; с. Кневичи, в районе пер. Грушевого; с. Ясное, в районе ул. Чернышева |  | 2023 г. | 7821,99245 | 7821,99245 | 0 | 0 | МБ |  |
| 1.1.4.1 | Корректировка проектной документации "Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов" |  | 2023 г. | 6571,99245 | 6571,99245 | 0 | 0 | МБ |  |
| 1.1.4.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации | 2023 г. | 1250,00 | 1250,00 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.5 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная, в том числе: | 2023 г. | 132555,21603 | 132555,21603 | 0 | 0 |  |
| 3715,308 | 3715,308 | 0 | 0 | МБ |
| 1030,71929 | 1030,71929 | 0 | 0 | МБ.С |
| 127809,18874 | 127809,18874 | 0 | 0 | КБ |
| 1.1.5.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная (1 этап) | 2023 г. | 128839,90803 | 128839,90803 | 0 | 0 |  |
| 1030,71929 | 1030,71929 | 0 | 0 | МБ.С |
| 127809,18874 | 127809,18874 | 0 | 0 | КБ |
| 1.1.5.2 | Строительный контроль за проведением работ по строительству объекта | 2023 г. | 3271,422 | 3271,422 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.5.3 | Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ | 2023 г. | 221,781 | 221,781 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.5.4 | Экспертное сопровождение | 2023 г. | 222,105 | 222,105 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.6 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский, в том числе: | 2023 г. | 53874,988 | 53874,988 | 0 | 0 |  |
|  | 1515,489 | 1515,489 | 0 | 0 | МБ |  |
| 418,876 | 418,876 | 0 | 0 | МБ.С |
| 51940,623 | 51940,623 | 0 | 0 | КБ |
| 1.1.6.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский (1 этап) |  |  | 52359,499 | 52359,499 | 0 | 0 |  |  |
| 418,876 | 418,876 | 0 | 0 | МБ.С |
| 51940,623 | 51940,623 | 0 | 0 | КБ |
| 1.1.6.2 | Строительный контроль за проведением работ по строительству объекта | 2023 г. | 1087,850 | 1087,850 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.6.3 | Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ | 2023 г. | 221,781 | 221,781 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.6.4 | Экспертное сопровождение | 2023 г. | 205,858 | 205,858 | 0 | 0 | МБ |
| 2. Задача 2: Содействие в улучшении жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей | УМС | 2023 г. | 15064,918 | 15064,918 | 0 | 0 |  | администрация |
| 7484,946 | 7484,946 | 0 | 0 | МБ.С |
| 7579,9720 | 7579,9720 | 0 | 0 | КБ |
| 2.1.1 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |  | 2023 г. | 15064,918 | 15064,918 | 0 | 0 |  |  |
| 7484,946 | 7484,946 | 0 | 0 | МБ.С |
| 7579,9720 | 7579,9720 | 0 | 0 | КБ |  |
|  | Итого по мероприятиям, в том числе по источникам |  |  | 223511,74577 | 221559,74577 | 976,00 | 976,00 |  |  |
| 27247,42074 | 25295,42074 | 976,00 | 976,00 | МБ |
|  |  | 8934,54129 | 8934,54129 | 0 | 0 | МБ.С |  |
|  |  | 187329,78374 | 187329,78374 | 0 | 0 | КБ |  |

Примечание:

|  |  |
| --- | --- |
| МБ | - местный бюджет |
| МБ.С | - местный бюджет и софинансирование |
| КБ | - краевой бюджет |
| Администрация | - администрация Артемовского городского округа |
| УАиГ | - управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа |
| МКУ УСКР | - муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и капитального ремонта г. Артема" |
| УМС | - управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Предоставление земельных

участков и обеспечение их

инженерной инфраструктурой,

подъездными автомобильными

дорогами, проездами гражданам,

имеющим трех и более детей, под

строительство индивидуальных

жилых домов"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 - 2025 ГОДЫ.

СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, наименование мероприятия | Наименование показателя | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Взаимосвязь мероприятия и ожидаемого результата реализации мероприятия с целевым показателем (индикатором) Программы (наименование целевого показателя (индикатора) Программы) |
| единица измерения | всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача 1: Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), подъездными автомобильными дорогами, проездами |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий: обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой | шт. | 9 | 3 | 3 | 3 | доля субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, от планируемого числа субсидий |
| 1.1.2 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова |  |  |  |  |  |  | доля построенных линейных объектов от общего числа планируемых к строительству линейных объектов |
| 1.1.2.1 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | выполненные технические отчеты о результатах инженерных изысканий и разработанная проектная документация в целях дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр "Южный") |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | выполненные технические отчеты о результатах инженерных изысканий и разработанная проектная документация | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Чернышевского, в районе ул. Стрельникова; с. Кневичи, в районе пер. Грушевого; с. Ясное, в районе ул. Чернышева |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Корректировка проектной документации "Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов" | откорректированная проектная документация в целях дальнейшего получения положительного заключения повторной государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | получение положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная (1 этап) | земельные участки, обеспеченные транспортной инфраструктурой | шт. | 75 | 75 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.2 | Строительный контроль за проведением работ по строительству объекта | получение отчета по строительному контролю | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.3 | Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ | заключение договора на осуществление авторского надзора | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5.4 | Экспертное сопровождение | получение положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский (1 этап) | земельные участки, обеспеченные транспортной инфраструктурой | шт. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6.2 | Строительный контроль за проведением работ по строительству объекта | получение отчета по строительному контролю | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6.3 | Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ | заключение договора на осуществление авторского надзора | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6.4 | Экспертное сопровождение | получение положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2. Задача 2: Содействие в улучшении жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | количество граждан, получивших денежную выплату взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | чел. | 42 | 42 | 0 | 0 | доля граждан, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, от количества граждан, включенных в реестр и выразивших письменное согласие на получение единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |

Приложение 7

к муниципальной программе

"Предоставление земельных

участков и обеспечение их

инженерной инфраструктурой,

подъездными автомобильными

дорогами, проездами гражданам,

имеющим трех и более детей, под

строительство индивидуальных

жилых домов"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПРОГРАММЫ НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| отчетный год 2022 г. | текущий год (оценка) 2023 г. | очередной год 2024 г. | первый год планового периода 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля планируемых к строительству линейных объектов, обеспеченных земельными участками, от общего числа планируемых к строительству линейных объектов | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Доля построенных линейных объектов от общего числа планируемых к строительству линейных объектов | % | 14 | 25 | 40 | 100 | 100 |
| 3 | Доля граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками под строительство индивидуальных жилых домов, от общего количества граждан, включенных в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков на территории Артемовского городского округа | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Доля субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, от планируемого числа субсидий | % | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, от количества граждан, включенных в реестр и выразивших письменное согласие на получение единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 8

к муниципальной программе

"Предоставление земельных

участков и обеспечение их

инженерной инфраструктурой,

подъездными автомобильными

дорогами, проездами гражданам,

имеющим трех и более детей, под

строительство индивидуальных

жилых домов"

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогового расхода | Реквизиты муниципального правового акта, принятого Думой Артемовского городского округа, устанавливающего налоговый расход | Целевая категория налогового расхода (техническая <\*>, социальная <\*\*>, стимулирующая <\*\*\*>) | Цель Программы, которой соответствует налоговый расход | Наименование показателя (индикатора) Программы, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы | Значение показателя (индикатора), в единицах измерения показателя (индикатора) | Объем налоговых расходов, руб. |
| всего | в том числе по годам | всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Налоговые расходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - техническая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Артемовского городского округа;

<\*\*> - социальная - целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной поддержки населения;

<\*\*\*> - стимулирующая - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Артемовского городского округа.